Metodologia Ágil XP

Dados fornecidos pelo cliente

  - Intuito do Site

Site informativo educacional, com o intuito de informar e proporcionar informação de pesquisa sobre a história da criação do símbolo do androide.

  - Tipo de Projeto:

Site Novo - Site Versão 1.0

  - Tipos de contatos

Email e Whatsapp

  - Links externos

6 links

  - Tipo de palheta de cores

Cores com relação ao conteúdo(androide)

  - Tipo de Site:

Site educacional informativo para quem quer se informar a respeito de um específico assunto.

  - Complexidade:

Baixa, tendo apenas uma página com algumas poucas funcionalidades.

  - Nº páginas:

1 página / 6 seções

  - Menu do Site:

    - A página principal do site que fornece uma visão geral da empresa e apresenta
Links para outros sites.

  - Quantos idiomas:

3 idioma

  - Textos que irão influenciar a experiência do utilizador:

Preciso de ajuda profissional na criação de conteúdos

  - Imagens:

Irei fornecer todas as fotos / imagens

  - Seo:

    - SEO básico é a primeira etapa do processo de otimização de um site. Inclui as atividades mais simples e básicas, como otimização de palavras-chave, meta descriptions, títulos de página e tags de cabeçalho.

Planejamento do Projeto

Header com 4 links, três internos e um externo
Um main com os dados principais contendo ao total 3 links externos e formatação, três fotos responsivas ao tamanho da tela, um aside com 1 link externo, um vídeo também responsivo
Um footer com dados de contato e créditos e um link externo.
Designer css com cores pre definidas, fontes e imagens já disponibilizadas pelo cliente.

Início do projeto (30/09/2023)

Header: Prazo
Data de entrega (01/10/2023)

Main: Prazo
Data de entrega (03/10/2023)

Aside: Prazo
Data de entrega (04/10/2023)

Formatações css, fontes e imagens: Prazo
Data de entrega (06/10/2023)

Iterações

Ciclos de interações de 2 semanas, 5h dia

Desenvolvimento e Testes de Software

Testes e desenvolvimento de software concluídos, sem bugs a relatar

Feedback Contínuo

Feedback positivo e atende plenamente às expectativas e necessidades do cliente.
Quantas pessoas foram preciso
fez os testes como dev ou cliente

Integração Contínua

Programação em Duplas

Testes Automatizados

Design Simples

Refatoração

Reuniões Diárias